# Informe QA del incremento académico SEDAPAL

Equipo 5 • Desarrollo de Software I • Para aprobación

Corte 2026-10-14T13:47:57.813583-05:00
Versión 0.1.1-SNAPSHOT
Código probado 55c805e352fb20afe064187a79341dcf8abb3fb8

# Resultado de la auditoría

La auditoría recuperó y conservó el historial Git del MVP, incluida la mejora HU-02 41070eb. El incremento 0.1.1-SNAPSHOT implementa cuenta ciudadana, seguimiento público sin información privada, evidencias autorizadas y revisadas, cierre por titular y solicitud de reapertura con historial preservado. No se alteraron los documentos oficiales ni se publicó el sistema.

Resultados actuales: línea base 12 tests JUnit; incremento 46 tests JUnit PASS; humo original 16/17 checks PASS; incremento 41/41 checks de navegador PASS. Hay capturas reales a 1366, 768 y 360 px y ejecución en Chrome/Edge. Se corrigió un defecto HTTP 405 detectado en navegador; el intento fallido se conserva. Rendimiento local: 20/20 consultas <=3 s, p95 0.170 s; muestra pequeña y carga secuencial.

Ninguna HU se declara Done. Siguen pendientes usabilidad con participantes reales, accesibilidad y contraste completos, Safari/dispositivos físicos, HTTPS desplegado. No hay constancia de revisión independiente ni aceptación del equipo. Los 39 CA tienen trazabilidad propuesta y limitaciones explícitas.

# Validación solicitada al responsable

Para aprobar: revisar el incremento y las NC abiertas; decidir responsables y planificación real, revisar el tratamiento de archivos y actualizar la matriz oficial a partir de los CSV. Esta entrega no aprueba cambios de alcance, Sprints, presupuesto ni fechas. El ZIP y el bundle permiten inspección y recuperación posterior.

# Ejecuciones verificables

Java 21 y Spring Boot con H2 aislada, puertos libres y datos ficticios. El primer intento de Maven se bloqueó por el aislamiento; la repetición usó forkCount=0. La instancia del usuario en 8080 no fue modificada.

| Batería | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Línea base fuente | 12 JUnit PASS | maven-baseline.log |
| Incremento fuente | 46 JUnit PASS | maven-final.log; junit-final |
| JAR original | 8/8 HU-02 y 8/9 HTTP PASS | BASE-* en JSON |
| Navegador incremento | 41/41 checks PASS | playwright.log; JSON |
| Rendimiento local | 20/20; p95 0.170 s | rendimiento-20.json |

Las rutas de evidencia anteriores son relativas a EVIDENCIAS dentro de la entrega. RESULTADOS_PRUEBAS.csv identifica casos, fechas, versión, responsable, esperado y obtenido. El humo HTTP fue reconstruido; no se dispone del script HTTP original. El JAR original devolvió 405 en lugar de 403 al omitir CSRF; el incremento verifica 403. No sumar checks solapados como HU.

# Defecto encontrado durante el navegador

WEB-20 detectó HTTP 405 en un POST ajeno. El reenvío del manejador de acceso denegado conservaba POST hacia una vista GET. El commit 91511b4 corrigió la respuesta a 403. INTENTO_01 conserva la ejecución fallida; la batería final verifica el incremento corregido.

# Procedencia del código

El historial se recuperó del bundle original, incluida la importación fc52549 y la mejora HU-02 41070eb. El POM heredado usaba 0.0.1-SNAPSHOT; el incremento usa 0.1.1-SNAPSHOT. No se atribuyen cambios retrospectivos a Sprints 1 y 2. CAMBIOS_IMPLEMENTADOS.md contiene hashes reales.

# Cumplimiento y pendientes

Se revisaron los 10 RF, 8 HU, 39 CA, 9 RNF y 9 condiciones DoD del catálogo v1.4 frente a la matriz v1.8. Las fuentes oficiales permanecen intactas. Los CSV de estado conservan los textos aprobados y distinguen implementación, pruebas parciales y aceptación.

## Historias y DoD

Ninguna HU se declara Done. Los 39 CA están vinculados a pruebas satisfactorias en escenarios ejecutados; la validación formal sigue pendiente. La incorporación a la matriz oficial y la revisión humana quedan pendientes.

## Requisitos no funcionales

Faltan usabilidad con participantes reales, accesibilidad y contraste completos, Safari iOS, dispositivos físicos y HTTPS desplegado. Los tamaños 360, 768 y 1366 son viewports reales de navegador headless, no dispositivos físicos.

## Archivos y cobertura puntual

Se reconoce PDF cifrado y se conservan sus bytes sin publicación automática. Un rollback elimina solo el archivo nuevo. Se añadieron aserciones por evento de aviso y campo obligatorio; el servidor rechazó formato, contenido y exceso de tamaño en pruebas HTTP.

## Rendimiento

Chrome headless, navegación DOM seguimiento propio, H2 en memoria 4 incidencias, un usuario secuencial, 20 consultas, equipo local compartido. Muestra de veinte navegaciones DOM; al menos 19 deben responder dentro de tres segundos. Resultado 20/20; no extrapolable a producción.

No se ejecutó pentest exhaustivo ni análisis de vulnerabilidades de dependencias. NO_CONFORMIDADES.csv contiene prioridades, evidencias y acciones; PLAN_CORRECTIVO.md propone el orden técnico sin comprometer fechas ni presupuesto.

# Registros y trazabilidad para aprobación

## Medición y seguimiento

REGISTRO_MA.md conserva conteos y muestras actuales. MATRIZ_PRELIMINAR_ESTADO.md diferencia PP, EDT, REQM, PMC, MA, PPQA, CM, SAM, Sprint Backlogs y APF2. No se inventan reuniones, horas del equipo ni historias terminadas.

## Calidad y configuración

CHECKLIST_PPQA.md documenta revisión automatizada del mismo agente y requiere independencia posterior. REGISTRO_CM.md identifica líneas base, rama, commits y recuperación mediante HISTORIAL_GIT.bundle.

## Matriz oficial

ACTUALIZACIONES_PARA_MATRIZ.csv propone 39 correspondencias de CA con EDT, RF, HU, prueba, evidencia, PPQA y commit. ESTADO_10_RF.csv, ESTADO_8_HU.csv, ESTADO_39_CA.csv, ESTADO_9_RNF.csv y ESTADO_9_DOD.csv permiten revisión por ítem.

## Cómo inspeccionar

Abrir REPORTE_QA.md y los CSV; revisar logs, XML, JSON y PNG en EVIDENCIAS; recuperar el historial con git clone HISTORIAL_GIT.bundle. CODIGO_FUENTE incluye las pruebas reproducibles. No hay publicación externa ni aprobación de liberación.

Fuente funcional: catálogo oficial v1.4. Trazabilidad: matriz v1.8. Referencia técnica PDF: https://pdfbox.apache.org/3.0/migration.html. La referencia describe la API; los resultados se sustentan en las ejecuciones conservadas.